|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Projektstruktur  Z. Isler  01.11.2016  06.11.2016 |
| Ziele | Struktur vom Projekt darstellen 🡪 Übersicht für Kunde verschaffen, damit er weiss was alles zu tun ist. |
| Ergebnis | Strukturierter Plan in einem Diagramm dargestellt mit den Funktionen und Arbeitspaketen. |
| Schnittstellen | Projektauftrag |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | Überlegungen was es für das Projekt braucht   * Termin: 01.11.2016 * Aufwandschätzung: 30 min - 1 h   Entscheidungen treffen was es braucht   * Termin: 01.11.2016 * Aufwandschätzung: 30 min - 1 h |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektauftrag vom Kunden entgegengenommen |
| Anhang | Dokument mit dem Projektstrukturplan |

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Vorgangsliste  M. Islami  01.11.2016  06.11.2016 |
| Ziele | Ablauf und Termine der Pakete vom Strukturplan festlegen |
| Ergebnis | Tabelle mit den Vorgang der Pakete, Dauer, Verantwortlichen und Abhängigkeiten von anderen Paketen. |
| Schnittstellen | Der Projektstrukturplan muss vorhanden sein. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine |  |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektstrukturplan ist vorhanden |
| Anhang | Dokument mit der Vorgangsliste |

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Entwurf Arbeitspakete  P. Günthard  08.11.2016  13.11.2016 |
| Ziele | Einzelne Arbeitspakete die im Projektstrukturplan und Vorgangsliste vorhanden sind definieren/beschreiben. |
| Ergebnis | Arbeitspakete in einem Dokument mit einer ausführlichen Beschreibung. |
| Schnittstellen | Der Projektstrukturplan und Vorgangsliste sind vorhanden. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | Arbeitspakete aufteilen   * Termin: 08.11.2016 * Aufwandschätzung: 10 min   Entwurf für Arbeitspaket   * Termin: 11.11.2016 * Aufwandschätzung: 1.5 h – 2 h |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektstrukturplan und Vorgangsliste sind vorhanden |
| Anhang | Dokument mit den Entwürfen der Arbeitspakete. |