Projektidee

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Ideen für Projekt sammeln und Entscheid über Projekt fallen * Verantwortlich: Patrick Günthard * Start: W36 * Ende: W37 |
| Ziele | Projektidee |
| Ergebnis | Projektidee |
| Schnittstellen | Die Projektidee stellt die grundlegende Basis für das weitere Vorgehen im Projekt dar. |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Vorschläge diskutieren (W36) |
| Voraussetzungen / Restriktionen | - |
| Anhang | - |

Projektantrag

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Projektantrag schreiben und einreichen * Verantwortlich: Zoe Isler * Start: W38 * Ende: W39 |
| Ziele | * Projektantrag fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Projektantrag würde bestätigt |
| Schnittstellen | - |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektidee |
| Anhang | Dokument: Projektantrag (OLAT) |

Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Projektantrag schreiben und einreichen * Verantwortlich: Zoe Isler * Start: W38 * Ende: W39 |
| Ziele | * Projektauftrag fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Projektauftrag würde bestätigt |
| Schnittstellen | - |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektantrag |
| Anhang | Dokument: Projektauftrag (OLAT) |

Informationskonzept

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Informationskonzept schreiben und einreichen * Verantwortlich: Patrick Günthard * Start: W40 * Ende: W41 |
| Ziele | * Informationskonzept fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Informationskonzept wurde bestätigt |
| Schnittstellen |  |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektauftrag |
| Anhang | Dokument: Informationskonzept (OLAT) |

Projektstruktur

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | Z. Isler  01.11.2016  06.11.2016 |
| Ziele | Struktur vom Projekt darstellen 🡪 Übersicht für Kunde verschaffen, damit er weiss was alles zu tun ist. |
| Ergebnis | Strukturierter Plan in einem Diagramm dargestellt mit den Funktionen und Arbeitspaketen. |
| Schnittstellen | Projektauftrag |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | Überlegungen was es für das Projekt braucht   * Termin: 01.11.2016 * Aufwandschätzung: 30 min - 1 h   Entscheidungen treffen was es braucht   * Termin: 01.11.2016 * Aufwandschätzung: 30 min - 1 h |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektauftrag vom Kunden entgegengenommen |
| Anhang | Dokument mit dem Projektstrukturplan |

Vorgangsliste

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | M. Islami  01.11.2016  06.11.2016 |
| Ziele | Ablauf und Termine der Pakete vom Strukturplan festlegen |
| Ergebnis | Tabelle mit den Vorgang der Pakete, Dauer, Verantwortlichen und Abhängigkeiten von anderen Paketen. |
| Schnittstellen | Der Projektstrukturplan muss vorhanden sein. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | - |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektstrukturplan ist vorhanden |
| Anhang | Dokument mit der Vorgangsliste |

Entwurf Arbeitspakete

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | P. Günthard  08.11.2016  13.11.2016 |
| Ziele | Einzelne Arbeitspakete die im Projektstrukturplan und Vorgangsliste vorhanden sind definieren/beschreiben. |
| Ergebnis | Arbeitspakete in einem Dokument mit einer ausführlichen Beschreibung. |
| Schnittstellen | Der Projektstrukturplan und Vorgangsliste sind vorhanden. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | Arbeitspakete aufteilen   * Termin: 08.11.2016 * Aufwandschätzung: 10 min   Entwurf für Arbeitspaket   * Termin: 11.11.2016 * Aufwandschätzung: 1.5 h – 2 h |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Projektstrukturplan und Vorgangsliste sind vorhanden |
| Anhang | Dokument mit den Entwürfen der Arbeitspakete. |

Design Planung

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W50  Ende: W51 |
| Ziel | Der Entwurf legt die Grundlage zur Design/Layout Realisierung |
| Ergebnis | Erwartet wird ein konkreter Entwurf |
| Schnittstellen | Vorgaben des Kunde |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W51 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Funktionalitäten wurden definiert * Wünsche des Kunden wurden einbezogen * Aufwand ist zeitlich möglich |
| Anhang | Entwurf |

Design Umsetzung

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W52  Ende: W54 |
| Ziel | Layout für das Projekt |
| Ergebnis | Erwartet wird das fertige Design |
| Schnittstellen | Design Entwurf |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W54 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Ein exakter Entwurf wurde eingereicht * Arbeiten wurden eingeteilt * Deadline ist bekannt |
| Anhang | Keine |

Implementation Backend

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W54  Ende: W55 |
| Ziel | Fertiges Produkt |
| Ergebnis | Fertiges Produkt |
| Schnittstellen | Die Implementation ist vom Design abhängig |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W55 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Layout ist fertig gestellt * Arbeiten wurden eingeteilt * Deadline ist bekannt |
| Anhang | Keine |

Multiples Browser Testing

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W55  Ende: W56 |
| Ziel | Qualitätssicherung durch Browser Unabhängigkeit |
| Ergebnis | Erwartet wird ein Statusbericht |
| Schnittstellen | Web |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W56 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Applikation ist fertig gestellt * Applikation an sich funktioniert, enthält keine Browser beinflussbaren Fehler |
| Anhang | Statusbericht |

Abgabe

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W56  Ende: W57 |
| Ziel | Das Produkt kann dem Kunden übergeben werden |
| Ergebnis | Fertiges Produkt |
| Schnittstellen | Kunde |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W57 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Produkt ist fertig * Produkt funktioniert fehlerfrei * Produkt wurde analysiert damit sich die Qualität beim nächsten Auftrag verbessern kann |
| Anhang | Analyse des fertigen Produktes |