# Vorgangsliste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Bezeichnung | Erledigt bis | Verantwortliche Person | Status |
| 1 | Planung | TBD | Z. Isler | Offen |
| 2 | Vorbereitung | W48 | M. Islami | Offen |
| 3 | Projektidee | W36 | P. Günthard | Fertig |
| 4 | Projektantrag | W38 | Z. Isler | Fertig |
| 5 | Projektauftrag | W40 | M. Islami | Fertig |
| 6 | Informationskonzept | W40 | P. Günthard | Fertig |
| 7 | Projektstruktur | W44 | Z. Isler | Fertig |
| 8 | Vorgangsliste | W44 | M. Islami | Fertig |
| 9 | Arbeitspakete | W48 | P. Günthard | Offen |
| 10 | Technische Plaung | W50 | Z. Isler | Offen |
| 11 | Design Planung | W51 | M. Islami | Offen |
| 12 |  |  |  |  |