# Projektidee

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Ideen für Projekt sammeln und Entscheid über Projekt fallen * Verantwortlich: Patrick Günthard * Start: W36 * Ende: W37 |
| Ziele | Projektidee |
| Ergebnis | Projektidee |
| Schnittstellen | Die Projektidee stellt die grundlegende Basis für das weitere Vorgehen im Projekt dar. |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Vorschläge diskutieren (W36) |
| Voraussetzungen / Restriktionen | - |
| Anhang | - |

# Projektantrag

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Projektantrag schreiben und einreichen * Verantwortlich: Zoe Isler * Start: W38 * Ende: W39 |
| Ziele | * Projektantrag fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Projektantrag würde bestätigt |
| Schnittstellen |  |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektidee |
| Anhang | Dokument: Projektantrag (OLAT) |

# Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Projektantrag schreiben und einreichen * Verantwortlich: Zoe Isler * Start: W38 * Ende: W39 |
| Ziele | * Projektauftrag fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Projektauftrag würde bestätigt |
| Schnittstellen |  |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektantrag |
| Anhang | Dokument: Projektauftrag (OLAT) |

# Informationskonzept

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemein | * Informationskonzept schreiben und einreichen * Verantwortlich: Patrick Günthard * Start: W40 * Ende: W41 |
| Ziele | * Informationskonzept fertig und bestätigt |
| Ergebnis | * Informationskonzept wurde bestätigt |
| Schnittstellen |  |
| Aktivitäten / Termine / Aufwand | * Aufgabe: Formulierung Antrag |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Projektauftrag |
| Anhang | Dokument: Informationskonzept (OLAT) |