Hamster Shop

Subtitel

Projektantrag

Nummer : <eindeutige Nummer>

Auftraggeber : Luca Honegger

Leitung : Merlina Islami, Zoe Isler, Patrick Günthard

Zeitraum : <Planmässiger Start und Ende des Projekts>

Firma

Abteilung

Adresse

PLZ Ort

|  |  |
| --- | --- |
| Verfasser |  |
| Datum |  |
| Version |  |

# Ausgangslage

Viele Menschen (vor allem Familien) kaufen Hamster. Langsam verlieren die Menschen Interesse am Hamster und lassen ihn ein wenig vor sich *hinleben*. Wir machen eine Website für einen Hamster Shop, wo man neben Hamster auch *Hamster Zubehör* kaufen kann. Die Idee dahinter liegt, die Liebe zwischen Hamster und Mensch zu stärken, indem der Mensch dem Hamster Spielzeug kauft welches dem Hamster Spass macht aber auch zum amüsieren des Menschen beiträgt.

# Probleme

Durch diese Ausgangslage stellen sich folgende Probleme:

* Menschen könnten nur den Hamster kaufen und kein Zubehör

**Erklärung**

Welche Problemstellung resultiert daraus?

# Lösungsideen

Gute Werbung für die Zubehöre machen. Zum Beispiel Rabatt geben, wenn man zu einem Hamster noch ein Zubehör kauft.

**Erklärung**

Erste Lösungsideen für aktuelle Situation bzw. Probleme

# Erwarteter Nutzen / Ziele

Unser Ziel ist es, zu jedem Hamster der gekauft wird mindestens ein Zubehör dazu zu verkaufen.

**Erklärung**

Was soll konkret erreicht werden?

Gibt es Teilziele?

Gibt es „Nicht“-Ziele? (Dinge, die bewusst vom Projekt ausgeschlossen sind)

# Strategierelevanz / Wirtschaftlichkeit

Dieses Projekt soll umgesetzt werden, damit die Menschen beim Einkauf von einem Hamster auf der gleichen Website noch Zubehör dazu kaufen können und sich nicht noch extra dafür kümmern müssen.

**Erklärung**

Warum soll dieses Projekt umgesetzt werden? Welche mittel- bis längerfristigen Wirkungen bzw. Nutzen soll das Projekt generieren?

# Realisierungszeitraum

**Zeitraum:** 6.9. 2016 (W36) - 31. 1. 2017 (W05)

|  |  |
| --- | --- |
| W36 – W38 | Auswahl |
| W40 | Projektauftrag |
| W41 | Analyse |
| W42 | Zielrevision |
| W43 – W46 | Lösungssuchen |
| W47 – W51 | Realisierung |
| W52 – W03 | Abschluss / Bewertung |
| W04 – W05 | Präsentation (+ Vorbereitung) |

Meilensteine

# Budget

Infrastruktur: CHF 25000

Löhne: CHF 11000

Hamster: CHF 1000

Zubehör: CHF 3000

Summe: CHF 40000

# Entscheid

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektentscheidung:** | Das Projekt wird frei gegeben.  Der Projektauftrag soll überarbeitet werden.  Änderungen:  Das Projekt wird abgelehnt.  Begründung: |
| **Unterschift** | **Projektauftraggeber**  Ort / Datum  ......................................................  Unterschrift  ......................................................  **Projektleitung**  Ort / Datum  ......................................................  Unterschrift  ...................................................... |