Design Planung

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W50  Ende: W51 |
| Ziel | Der Entwurf legt die Grundlage zur Design/Layout Realisierung |
| Ergebnis | Erwartet wird ein konkreter Entwurf |
| Schnittstellen | Kunde |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W51 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Funktionalitäten wurden definiert * Wünsche des Kunden wurden einbezogen * Aufwand ist zeitlich möglich |
| Anhang | Entwurf |

Design Umsetzung

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W52  Ende: W54 |
| Ziel | Layout für das Projekt |
| Ergebnis | Erwartet wird das fertige Design |
| Schnittstellen | - |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W54 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Ein exakter Entwurf wurde eingereicht * Arbeiten wurden eingeteilt * Deadline ist bekannt |
| Anhang | Keine |

Multiples Browser Testing

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W55  Ende: W56 |
| Ziel | Qualitätssicherung durch Browser Unabhängigkeit |
| Ergebnis | Erwartet wird ein Statusbericht |
| Schnittstellen | Web |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W56 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Applikation ist fertig gestellt * Applikation an sich funktioniert, enthält keine Browser beinflussbaren Fehler |
| Anhang | Statusbericht |

Abgabe

|  |  |
| --- | --- |
| Rubrik | Informationen |
| Allgemein | Beauftragte(r): Z.Isler & M.Islami  Auftraggeber: P. Günthard  Start: W56  Ende: W57 |
| Ziel | Das Produkt kann dem Kunden übergeben werden |
| Ergebnis | Fertiges Produkt |
| Schnittstellen | Kunde |
| Aktivitäten / Termine | Fertig zu stellen bis W57 |
| Voraussetzungen / Restriktionen | * Produkt ist fertig * Produkt funktioniert fehlerfrei * Produkt wurde analysiert damit sich die Qualität beim nächsten Auftrag verbessern kann |
| Anhang | Analyse des fertigen Produktes |